**23.06.02 - 중간점검**

1. 현재 하는 일
   1. 권지훈 : 좌석 예매 페이지
   2. 김민수 : 관리자 페이지
   3. 김윤석 : 백 연결 완료
   4. 이도근 : 상영관 소개페이지, 메인페이지, 고객센터
   5. 정지민 : 로그인페이지 체크박스
   6. 최영탁 : 공지사항, 문의,
2. 완료 가능한 시기
   1. 권지훈 : 6월 7일 또는 8일
   2. 김민수 : 프론트는 7일 까지
   3. 김윤석 : DB 8일
   4. 이도근 : 9일까지 프론트만
   5. 정지민 : 로그인 관련 기능은 이번주까지
   6. 최영탁 : 지민님과 같이 해서 SNS 제외해서, 이번주 내로
3. DBEAVER 세팅
4. 추가해야 할 일 또는 바꿔야 할 점
   1. 스케쥴 관리가 필요하다.